DEFINICIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA DEL MVP

Agente de IA para
Hunting de Alianzas

Producto mínimo viable centrado en la búsqueda automática de prospectos y la generación de citas calificadas

INTER.MX  ·  ALIANZAS ESTRATÉGICAS

DEFINICIÓN CENTRAL La IA no espera que una persona cargue empresas. Su función principal es buscar, detectar, analizar, enriquecer y calificar prospectos en fuentes autorizadas para construir continuamente el pipeline comercial.

| DOCUMENTO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 - Definición del MVP |
| Fecha | 13 de agosto de 2026 |
| Estado | Propuesta para validación de negocio, tecnología y cumplimiento |
| Audiencia | Dirección, Alianzas, Producto, Tecnología, Seguridad y Legal |

La carga manual, CSV, CRM, referidos y cross-selling se conservan únicamente como entradas complementarias; no constituyen el flujo principal.

# Resumen ejecutivo

El proyecto busca construir un agente de IA que realice de manera continua la búsqueda inicial de empresas con potencial para convertirse en aliados B2B2C de Inter.mx. El agente consulta fuentes autorizadas, analiza el modelo de negocio, enriquece la información, aplica un scoring explicable, identifica al posible decisor y prepara el primer contacto.

El Hunter humano no desaparece del proceso. Define los criterios comerciales, valida los leads recomendados, aprueba el contacto, atiende las conversaciones, realiza la reunión y conserva la responsabilidad sobre negociación, cierre e implementación.

| RESPONSABLE | FUNCIÓN PRINCIPAL |
| --- | --- |
| IA | Descubrir, analizar, calificar, redactar y clasificar. |
| Sistema tradicional | Consultar fuentes, aplicar reglas, automatizar, integrar, registrar y auditar. |
| Hunter humano | Definir criterios, validar, aprobar, conversar, negociar y cerrar. |

RESULTADO DEL MVP Un pipeline construido automáticamente y una cita calificada registrada. Una alianza cerrada no es el resultado del MVP.

# 1. Propósito y enfoque del MVP

## 1.1 Enfoque operativo

El flujo comienza cuando el área de Alianzas define el perfil ideal de empresa, los sectores, los cargos, los territorios y las exclusiones. A partir de ahí, el sistema y la IA buscan empresas en fuentes autorizadas, reúnen evidencia, determinan su encaje e identifican a las personas relevantes.

## 1.2 Entradas complementarias

Referidos internos o de socios.

Clientes actuales con potencial de cross-selling.

Leads históricos existentes en el CRM.

Carga manual de una empresa puntual detectada por una persona.

Archivos autorizados para una campaña específica.

LÍMITE CONCEPTUAL Estas entradas complementan la búsqueda automática; no deben convertirse en una condición para que el agente encuentre prospectos.

## 1.3 Distribución correcta de responsabilidades

| CAPACIDAD | TECNOLOGÍA PRINCIPAL | RAZÓN |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento de empresas | Sistema + IA | Consulta fuentes y reconoce candidatos de acuerdo con el ICP. |
| Análisis del negocio | IA | Interpreta información pública y comercial no estructurada. |
| Scoring | Reglas + IA | Las reglas controlan; la IA aporta contexto y explicación. |
| Deduplicación y estados | Sistema | Requiere comportamiento determinístico. |
| Mensaje personalizado | IA + plantilla | Adapta el contenido sin salir de afirmaciones aprobadas. |
| Aprobación y negociación | Persona | Existe responsabilidad comercial y reputacional. |
| Envío, agenda y CRM | Sistema | Son integraciones y transacciones verificables. |

# 4. Definición del MVP

## 4.1 Nombre funcional

Agente de IA para Hunting de Alianzas B2B2C.

## 4.2 Objetivo

Construir automáticamente un pipeline de empresas con potencial de alianza, identificar a los decisores relevantes y facilitar contactos y citas calificadas para que el Hunter concentre su tiempo en conversar, negociar, cerrar e implementar.

## 4.3 Problema que resuelve

Actualmente la búsqueda, investigación, calificación y contacto dependen del tiempo disponible de una persona. Eso limita el volumen, dificulta el seguimiento y hace que el Hunter combine actividades operativas con cierre e implementación.

## 4.4 Usuario principal

El usuario principal es el Hunter o responsable de Alianzas Estratégicas. La gerencia utiliza las métricas para evaluar el proceso; Tecnología, Seguridad y Legal intervienen en configuración, control y operación.

## 4.5 Resultado final del MVP

El resultado final es una cita calificada, confirmada y registrada, generada a partir de un prospecto descubierto o incorporado por una fuente complementaria. El cierre de la alianza queda fuera del MVP.

# 5. Alcance funcional obligatorio

| ID | CAPACIDAD | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| M01 | Configurar ICP, sectores, cargos, territorios y exclusiones | Criterios de búsqueda versionados. |
| M02 | Consultar fuentes autorizadas de forma programada | Empresas detectadas sin carga humana previa. |
| M03 | Analizar modelo, canal y potencial B2B2C | Prospectos candidatos. |
| M04 | Enriquecer datos y conservar fuentes y fechas | Expediente empresarial trazable. |
| M05 | Aplicar scoring explicable | Priorizar, revisar o descartar. |
| M06 | Identificar cargos y posibles decisores | Contacto relevante localizado. |
| M07 | Presentar el lead al Hunter para validación | Lead aprobado o rechazado. |
| M08 | Generar borrador personalizado | Mensaje sustentado en datos verificables. |
| M09 | Aprobar y enviar por un canal autorizado | Contacto enviado y auditado. |
| M10 | Gestionar seguimiento y clasificar respuestas | Conversación escalada o cerrada correctamente. |
| M11 | Proponer horarios y sincronizar calendario/CRM | Cita calificada y registrada. |
| M12 | Mostrar métricas, costos, errores e incidencias | Piloto medible y operable. |

## 5.1 Fuera del alcance

Negociar condiciones de manera autónoma.

Cerrar o firmar alianzas.

Implementar técnica u operativamente la alianza.

Extraer información mediante mecanismos no autorizados.

Enviar mensajes masivos sin límites ni control.

Realizar promesas comerciales o regulatorias no aprobadas.

Operar sin posibilidad de auditoría, exclusión o pausa global.

FRONTERA DEL MVP La IA construye el pipeline y facilita la cita. El Hunter construye la relación y toma las decisiones comerciales.

# 6. Flujo operativo

| PASO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir búsqueda | Persona + sistema | Criterios activos |
| 2 | Buscar prospectos en fuentes autorizadas | Sistema + IA | Empresas detectadas |
| 3 | Analizar empresas y potencial B2B2C | IA | Prospectos candidatos |
| 4 | Enriquecer datos y señales | Sistema + IA | Expediente enriquecido |
| 5 | Aplicar scoring explicable | Reglas + IA | Priorizar, revisar o descartar |
| 6 | Identificar cargos y decisores | Sistema + IA | Decisor identificado |
| 7 | Validar evidencia y autorizar lead | Hunter humano | Lead aprobado |
| 8 | Preparar mensaje personalizado | IA | Mensaje propuesto |
| 9 | Aprobar y enviar contacto | Hunter + sistema | Contacto enviado |
| 10 | Clasificar respuestas y agendar | IA + sistema + Hunter | Cita calificada |
| 11 | Negociar y cerrar - fuera del MVP | Hunter humano | Alianza cerrada |
| 12 | Implementar - fuera del MVP | Hunter + equipos internos | Alianza activa |

## 6.1 Tratamiento de fuentes complementarias

Cuando existe un referido, un cliente para cross-selling, un lead histórico o una empresa cargada manualmente, el registro entra al mismo proceso a partir de depuración, enriquecimiento y scoring. Esta ruta no sustituye la búsqueda automática.

# 7. Reglas de negocio y control humano

| EVENTO | ACCIÓN AUTOMÁTICA | CONTROL HUMANO |
| --- | --- | --- |
| Empresa detectada | Crear candidato y reunir evidencia | No es necesario en esta etapa. |
| Score alto | Priorizar y presentar en bandeja | Hunter decide si autoriza contacto. |
| Score intermedio | Solicitar datos adicionales | Hunter puede revisar manualmente. |
| Primer mensaje | Generar borrador | Aprobación obligatoria. |
| Respuesta positiva | Clasificar y alertar | Hunter continúa la conversación. |
| Respuesta ambigua o sensible | Detener automatización | Hunter decide la respuesta. |
| Solicitud de baja | Bloquear inmediatamente | Revisión solo si hay incidencia. |
| Cita | Proponer espacios autorizados | Hunter participa en la reunión. |

## 7.1 Guardrails mínimos

No inventar datos, cifras, casos de éxito ni beneficios.

Cada dato crítico debe conservar fuente y fecha.

No contactar empresas o personas incluidas en exclusiones.

Detener la cadencia ante cualquier respuesta o solicitud de baja.

Escalar asuntos legales, quejas, condiciones comerciales o baja confianza.

Mantener registro de búsquedas, scoring, versiones, aprobaciones y envíos.

# 8. Arquitectura técnica recomendada

Para el MVP no propongo múltiples microservicios ni dos agentes autónomos. Una aplicación web con backend modular, trabajos asíncronos y conectores desacoplados es suficiente y reduce el costo operativo.

| COMPONENTE | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Aplicación web | Bandeja de leads, expediente, aprobación, configuración y métricas. |
| API modular | Usuarios, roles, ICP, leads, scoring, mensajes, actividades y auditoría. |
| Workers y colas | Búsquedas programadas, enriquecimiento, envíos, reintentos y sincronización. |
| Motor de reglas | Exclusiones, umbrales, estados, límites y condiciones de detención. |
| Servicio de IA | Análisis, síntesis, scoring asistido, redacción y clasificación. |
| Base relacional | Empresas, contactos, fuentes, evaluaciones, mensajes, actividades y citas. |
| Conectores | Fuentes B2B, fuentes internas, correo, calendario y CRM. |
| Observabilidad | Logs, métricas, trazas, alertas, costos y pausa operativa. |

## 8.1 Decisiones pendientes

Fuentes autorizadas y modalidad de acceso: API, exportación o consulta permitida.

CRM definitivo y capacidad de integración.

Correo y calendario corporativos.

Proveedor de IA autorizado y política de datos.

Volumen y frecuencia de búsqueda y contacto.

Infraestructura, identidad, región y retención.

# 9. Viabilidad real y recursos

| DIMENSIÓN | EVALUACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Alto | Ataca el cuello de botella de búsqueda y preparación del pipeline. |
| Viabilidad técnica | Media-alta | Las capacidades existen, pero dependen de integraciones y acceso a fuentes. |
| Viabilidad operativa actual | Media | Faltan responsables, línea base, fuentes, reglas y operación definida. |
| Riesgo reputacional | Alto | Un contacto incorrecto o invasivo puede afectar la marca. |
| Riesgo de proveedor | Medio-alto | Los términos, precios y accesos pueden cambiar. |
| Recomendación | Preparar y pilotear | No autorizar autonomía plena antes de obtener evidencia. |

## 9.1 Equipo mínimo

Product Owner del área de Alianzas.

Hunter usuario del piloto.

Tech Lead o responsable técnico.

Desarrollo backend y frontend.

Capacidad de integración y evaluación de IA.

QA.

Participación por hitos de Seguridad y Legal/Compliance.

# 10. Métricas y criterios de decisión

| TIPO | MÉTRICA | QUÉ DEMUESTRA |
| --- | --- | --- |
| Norte | Citas calificadas aceptadas por el Hunter | Valor real generado por el sistema. |
| Descubrimiento | Empresas nuevas detectadas y válidas | Capacidad de construir pipeline sin carga manual. |
| Calidad | Leads recomendados aceptados | Precisión del análisis y scoring. |
| Datos | Campos críticos corregidos | Calidad del enriquecimiento. |
| Conversión | Respuesta positiva y cita por contacto | Efectividad del contacto. |
| Eficiencia | Horas humanas por cita | Ahorro operativo real. |
| Negocio | Cita a oportunidad o alianza | Que el volumen no reduzca calidad. |
| Riesgo | Quejas, bloqueos y contactos indebidos | Impacto reputacional y cumplimiento. |
| Costo | Costo por lead válido y cita calificada | Sostenibilidad económica. |

## 10.1 Decisión al finalizar el piloto

| DECISIÓN | CONDICIÓN |
| --- | --- |
| Escalar | Más citas calificadas, pipeline nuevo, calidad estable, ahorro verificable y sin incidentes graves. |
| Ajustar | Descubre empresas, pero presenta baja aceptación, datos pobres, demasiadas correcciones o baja conversión. |
| Pausar | Existen incidentes, incumplimiento, acceso inestable a fuentes o el costo supera el beneficio. |

# 11. Plan de implementación

| FASE | DURACIÓN ORIENTATIVA | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- |
| 0. Preparación | 2 semanas | ICP, línea base, fuentes, permisos, responsables y criterios legales. |
| 1. Fundaciones | 2 semanas | Datos, autenticación, roles, leads, auditoría y conectores base. |
| 2. Descubrimiento | 2-3 semanas | Búsqueda programada, análisis, enriquecimiento y scoring. |
| 3. Activación | 2-3 semanas | Aprobaciones, mensajes, envíos, respuestas, calendario y CRM. |
| 4. Piloto | 4 semanas | Cohorte limitada, monitoreo, soporte y ajuste. |
| 5. Evaluación | 1 semana | Comparación con línea base y decisión. |

La duración de 10 a 14 semanas es orientativa. No debe presentarse como compromiso contractual hasta confirmar integraciones, permisos, alcance técnico y disponibilidad del equipo.

# 12. Criterios de aceptación

El sistema descubre empresas nuevas sin requerir que el Hunter las cargue previamente.

Cada prospecto muestra evidencia, fuente, fecha y explicación del scoring.

El Hunter puede aprobar o rechazar un lead antes de generar el contacto definitivo.

Ningún primer mensaje se envía sin aprobación durante el piloto.

Las solicitudes de baja y exclusiones detienen el contacto.

Las integraciones no generan registros duplicados y los fallos son visibles.

La cita queda sincronizada con el calendario y el CRM.

El dashboard permite comparar el piloto con la línea base.

Legal, Seguridad y usuarios clave aprueban la operación controlada.

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar una fase de preparación y un piloto del Hunter-Orquestador centrado en descubrimiento automático. No aprobar todavía negociación autónoma, cierre automático ni un segundo agente independiente.

# Anexo. Fuentes internas utilizadas

Agentes_IA_Hunting_Alianzas_V3.pptx.

Canvas_Metricas_Exito_Agentes_IA_Hunting.docx.

Canvas_Riesgo_Impacto_Agentes_IA_Hunting.docx.

Flujo_Agente_Conversacional_B2B2C.docx.

proyecto ia plataformas.pdf.

Service Blueprint - Agentes de IA para Hunting de Alianzas.

No se incorporaron cifras, licencias, permisos, capacidades internas ni resultados que no estuvieran documentados o que no requieran confirmación. Las decisiones pendientes se presentan expresamente como pendientes.